Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS), 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10- uradno prečiščeno besedilo, 107/13), 8. člena Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 70/17)  je Občinski svet Občine Idrija na 23. redni seji dne 15.3.2018 sprejel

SKLEP O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE IDRIJA 2018 - 2022

1. člen

V Načrt razvojnih programov Občine Idrija 2018 – 2022 št. 410-0021/2016-122 z dne 7.12.2017 se v letu 2019 na projektu OB036-15-0135 Energetska sanacija ZD Idrija in OŠ doda 538.848  € na konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije z viri financiranja (PV-EU EU sredstva: 299.626,70   €, PV-LS Lastna proračunska sredstva 186.346 €, PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 52.875,30  €).

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Štev.: 410-0021/2016

Datum: 15.3.2018

ŽUPAN

Bojan Sever

Obrazložitev:

Uvrstitev investicije »ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE IDRIJA IN ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA« v Načrt Razvojnih Programov ( NRP ) za leto 2019.

Občina Idrija ima predmetno investicijo v energetsko sanacijo OŠ Idrija in ZD Idrija uvrščeno v NRP za leto 2018 v vrednosti 1.006.475,00 EUR-ov. Vrednost investicije je bila uvrščena v NRP na podlagi do tedaj znane projektantske ocene vrednosti investicije.

Občina Idrija je v samem postopku priprave na investicijo  izdelala PZI projektno dokumentacijo, Razširjen energetski pregled ( REP ), Dokument Identifikacije Investicijskega Programa ( DIIP ), Investicijski Program ( IP ) in razpis za pridobitev ponudb po sistemu javno zasebnega partnerstva ( JZP ). Na razpis se je kot promotor javilo podjetje PETROL d. d. in izrazilo interes za izvedbo investicije skladno s pogoji, iz razpisne dokumentacije.

Investicija se financira iz lastnih sredstev Občine Idrija v višini 9%, Sredstvi pridobljenimi na razpis za energetske sanacije javnih objektov  v višini 40 % in sredstvi promotorja v višini 51 %.

V Osnovni Šoli Idrija se je med tem časom izoblikovala pobuda, da se bi v mansardi druge faze Osnovne šole Idrija uredilo prostore za knjižnico. Izdelali smo idejni projekt v treh variantah in na skupnem sestanku potrdili najoptimalnejšo varianto. Po prostorih za knjižnico je že več let izražen velik interes, saj so trenutni prostori premajhni in nefunkcionalni.

Ker je bila energetska sanacija OŠ v naših načrtih že realna investicija in viri za izvedbo vključeni v finančne dokumente smo mnenja, da je smiselno v sklopu te investicije izpeljati tudi investicijo v nadzidavo obstoječe druge faze OŠ Idrija. Z potencialnim koncesionarjem smo uskladili finančni načrt investicije, ki znaša za celoto ( OŠ Idrija, ZD Idrija in nadzidavo OŠ Idrija ) 3.096.840, 00 EUR-ov

Za prijavo investicije na nepovratna sredstva MZI ( Ministrstvo Za Infrastrukturo ) moramo v NRP pokriti celotno vrednost predvidene investicije in v prijavi priložiti sprejet NRP. V prijavi na razpis bomo podali izjavo, da se bo NRP uskladil z končnimi vrednostmi, ki bojo znani po podpisu pogodbe z MZI in zasebnim partnerjem. V fazi dokončanja postopka pogajanj z zasebnim partnerjem

ŽUPAN

Bojan Sever

Predlagamo, da občinski svet sprejme naslednji SKLEP:

Sprejme se SKLEP O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE IDRIJA 2018 – 2022 v predlaganem besedilu.